Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайского района

Совет депутатов Краснопольского сельсовета

РЕШЕНИЕ

31.03.2015 с.Краснополье № 76

О проведении мероприятий по

Озеленению, благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории

Краснопольского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 9, пунктом 35 статьи 29 Устава муниципального образования Краснопольский сельсовет, Правил благоустройства и санитарного содержания территории Краснопольского сельсовета, Совет депутатов Краснопольский сельсовет РЕШИЛ:

1. Организовать в период с 13 апреля до 1 октября 2015 года проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Краснопольского сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Краснопольского сельсовета (приложение №1).

3. 17 апреля провести субботник по приведению рабочих мест и территорий в соответствие с санитарными нормами.

4. Провести с 20.04.2015 г по 19.05.2015 года месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Краснопольского сельсовета.

5. Утвердить состав комиссии по контролю, за выполнением мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Краснопольского сельсовета и подведению итогов работы по благоустройству (приложение №2).

6.Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Краснопольского сельсовета (приложение № 3).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Краснопольского сельсовета С.А.Артемьева

Приложение № 1 к решению Совета депутатов

Краснопольского сельсовета от 31.03.2015 № 76

**ПЛАН**

мероприятий по благоустройству на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственные |
| 1 | Уборка кладбищ от мусора | до 25.04.2015г. | Администрация  сельсовета |
| 2 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | до 10.05.2015г. | Администрация  сельсовета |
| 3 | Уборка скверов, приведение в надлежащее состояние памятников | до 07.05. 2015г. | Администрация  сельсовета |
| 4 | Уборка территорий, закрепленных за организациями | 20.04 - 19.05.2015 | Руководители организаций |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2015г. | Администрация сельсовета, руководители организаций |
| 6 | Уборка газонов, разбивка клумб и посадка цветов | до 10.06.2015г | Администрация  сельсовета, руководители организаций |
| 7 | Приведение в надлежащее состояние улиц:  уборка, ямочный ремонт и т.д. | В течение летнего периода | Администрация сельсовета |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | По мере необходимости | Администрация сельсовета |
| 9 | Приведение в эстетический вид помещений торговых точек и учреждений | В течение года | руководители |

Приложение № 2 к решению

Совета депутатов

Краснопольского сельсовета

от 31.03.2015г. № 76

**СОСТАВ**

комиссии по благоустройству

1. Алексенко.Н.Н. – председатель комиссии, депутат округа № 1 (по согласованию).

**ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

1. Артемьева С.А. - Глава Краснопольского сельсовета

2. Боргоякова А.Г. - депутат округа № 7 (по согласованию)

3. Шумкина З.Ф. - главный бухгалтер Краснопольского сельсовета.

4. Натейкина Ж. П. - директор МБОУ Краснопольская СОШ (по

согласованию)

5. Натейкина Т.П. - заведующая МБДОУ детский сад «Малышок» (по согласованию

6. Абдиримова Л.Н. - председатель женсовета (по согласованию);

7. Романихина Н.Н. - председатель Совета ветеранов (по согласованию)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Краснопольского сельсовета

от 31.03.2015 № 76

Мероприятия по благоустройству по Краснопольскому сельсовету

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед.измерения | запланировано | выполнено | % выполнения |
| 1 | Приведение в надлежащее санитарное состояние памятников и мемориальных комплексов | шт. |  |  |  |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | шт./тыс. кв.м. |  |  |  |
| 3 | Уборка находящихся на территории поселения парков, скверов | тыс.кв.м |  |  |  |
| 4 | Деревьев и кустарников | тыс.шт. |  |  |  |
| 5 | Подготовка клумб с высадкой цветов | шт. |  |  |  |
| 6 | Приведение в санитарное состояние улиц ( строительство и ремонт тротуаров, дорожного полотна) | км |  |  |  |
| 7 | Строительство и ремонт уличного освещения | км. |  |  |  |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт./тыс.кв.м. |  |  |  |
| 9 | Установка и ремонт малых архитектурных форм | шт. |  |  |  |
| 10 | Привлечение к административной ответственности по ст.27.Закона РХ «Об административных правонарушениях» от 17.12.2008г. № 91 -ЗРХ | лиц | Х |  |  |

Глава Краснопольского сельсовета С.А.Артемьева