Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Краснопольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015                                           с. Краснополье                                           № 40

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-уличной сети в муниципальном образовании Краснопольский сельсовет на 2011-2015 годы» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Краснопольский сельсовет, администрация Краснопольского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальную программу «Развитие дорожно-уличной сети в муниципальном образовании Краснопольский сельсовет на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

Краснопольского сельсовета                                                               С.А. Артемьева

Приложение к постановлению

администрации Краснопольского

сельсовета от 05.06.2015 № 40

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие дорожно – уличной сети муниципального образования Краснопольский сельсовет на 2011-2015 годы"

| Наименование программы | Муниципальная программа "Развитие дорожно-уличной сети муниципального образования Краснопольский сельсовет на 2011-2015 гг.» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Распоряжение администрации Краснопольского сельсовета от «01_» июня 2015 № 31 «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы "Развитие дорожно-уличной сети муниципального образования Краснопольский сельсовет на 2011-2015 гг.» |
| Заказчик программы | Администрация Краснопольского сельсовета |
| Разработчик программы | Администрация Краснопольского сельсовета |
| Исполнитель программы | Администрация Краснопольского сельсовета |
| Цель | - улучшение состояния дорожно-уличной сети; - снижение аварийности; |
| Задачи | - объединение финансовых средств для ремонта и строительство дорог в поселении. |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2015 годы |
| Объемы и источники | Всего объем финансирования программы на весь период действия составляет 1202,692 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011-2013 гг. – 0 тыс. рублей, 2014 г. – 2,692 тыс. рублей, 2015 г. – 1200,0 тыс. рублей. - за счет средств поселений 14,692 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011-2013 гг. – 0 тыс. рублей, 2014г. – 2,692 тыс. рублей, 2015 г. – 12,0 тыс. рублей. - за счет средств Республиканского бюджета 1 188,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011-2014 годы – 0 тыс. рублей, 2015 г. – 1 188,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - улучшение технико-экономических характеристик и качества дорог, - снижение аварийных ситуаций на дорогах села |

- Общая характеристика

Уровень благоустройства села остаётся низким. Дороги протяженностью 12 км, из которых 4.2 км асфальтобетонным покрытием, 2.7 км гравийные, 5.1 км грунтовые не соответствует требованиям по эксплуатации дорог.

Особенно удручающую картину представляют с. Краснополье улицы Трудовая, Колхозная; д. Смирновка ул. Верхняя, переулки.

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц села являются:

- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;

- движение грузового транспорта в жилой зоне.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части села. В течение 25 лет капитальный ремонт дорог не проводился.

Основной причиной невыполнения ремонтных работ является недостаточный объём собственных средств и средств, выделяемых из бюджета района на строительство и капитальный ремонт дорог. Отсутствие техники или ее большой износ не позволяет содержать в надлежащем состоянии дорожно-уличную сеть.

В настоящее время для ликвидации последствий пожаров, произошедших весной 2015 года, повлекшие за собой масштабные разрушения из Республиканского бюджета предусмотрено выделение денежных средств на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Степной).

2. Цели и задачи программы

Основной целью данной программы является развитие улично-дорожной сети поселения, приведение и поддержание в нормативном состоянии дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

Наряду с развитием дорожно-уличной сети поселения большое значение имеет стратегия развития дорожно-транспортной сети, которая заключается в повышении качества (комфортности) предоставляемых транспортных услуг посредством организации маршрутов движения по дорогам с усовершенствованным покрытием и дорогам, соответствующим нормативному уровню безопасности движения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:

- внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;

- эффективное использование техники при производстве работ;

- приобретение необходимой техники для содержания дорог в надлежащем состоянии.

Реализация программы позволит привести дорожно-уличную сеть в соответствие СНиП 2.07.01-89 <*> ("Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и ГОСТу Р 50597-93 ("Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения").

Мероприятия, предусмотренные программой направлены на решение вышеуказанных задач.

3.Перечень программах мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | всего |  |  |
| 1 | Выявление и учет дорог, не отвечающих требованиям эксплуатации, с целью составления плана ремонта и реконструкции дорог |  |  |  |  |  |  | в течении года | Администрация Краснопольского с/совета |
| 2 | Организация конкурсов на размещение муниципального заказа по ремонту и содержанию дорог среди предприятий различных форм собственности |  |  |  |  |  |  | 2011- 2015 гг. | Администрация Краснопольского с/совета |
| 3 | Заключение договоров на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог с победителями конкурса |  |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 гг. | Администрация Краснопольского с/совета |
| 4 | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц села (согласно локальных смет, составляемых каждый год) |  |  |  | 2,692 | 0 | 2,692 | в течении года | Администрация Краснопольского с/совета |
|  | Градирование дорог и улиц села |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 | в течении года | Администрация Краснопольского с/совета |
|  | Разработка ПСД на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 1188,0 | 1188,0 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 2,692 | 1200,0 | 1202,692 |  |  |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Краснопольского сельсовета и средств Республики Хакасия.

Объем финансирования мероприятий Программы в 2011-2015 годах составит: 1202,692 тыс. рублей, в том числе по годам:2011-2013 годы 0 тыс. рублей, 2014 г. – 2,692 тыс. рублей, 2015 г. – 1 200,0 тыс. рублей, из них 1 188,0 тыс. рублей за счет средств Республиканского бюджета.

5. Механизм реализации Программы

Программа направлена на консолидацию бюджетных средств Республики Хакасия и средств поселения.

В реализации Программы предусматривается участие Совета депутатов  Краснопольского сельсовета.

При формировании бюджета МО Краснопольский сельсовет

- представляет бюджетную заявку исполнение принятой Программы;

- проводит конкурс на размещение муниципального заказа по капитальному ремонту и содержанию дорожно-уличной сети;

- организует привлечение средств для финансирования мероприятий по развитию дорожно-уличной сети.

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании местного бюджета с предоставлением смет на ремонт дорог.

6. Оценка эффективности

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим индикативным показателям:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ по грейдерованию дорог и улиц села | км | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,7 |