Российская Федерация

Администрация Краснопольского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017                                                                                                          № 46

с. Краснополье

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие дорожно-уличной сети в Краснопольском сельсовете на 2016-2020 годы» утвержденную постановлением администрации Краснопольского сельсовета от 28.09.2015 г. №87

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Краснопольский сельсовет, администрация Краснопольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В   муниципальную программу «Развитие дорожно-уличной сети в Краснопольском сельсовете на 2016-2020 годы» утвержденную постановлением администрации Краснопольского сельсовета от 28.09.2015 г. №87   внести следующие изменения:

1.Название муниципальной программы «Развитие дорожно-уличной сети в Краснопольском сельсовете на 2016-2020 годы»  изложить в новой редакции «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Краснопольского сельсовета на 2016-2025 годы»;

  - Муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Краснопольского сельсовета на 2016-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснопольского сельсовета                                                     О.Е. Султреков

Приложение к постановлению

администрации Краснопольского

сельсовета от 01.11.2017 № 46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2016-2025 ГОДЫ»

с. Краснополье

2017 г.

Содержание

| 1.Паспорт | 4-5 |
| --- | --- |
| 2. Характеристика проблемы | 6 |
| 3.Цели и задачи программы | 6-7 |
| 4. Перечень программных мероприятий | 7-8 |
| 5. Ресурсного обеспечения | 8-9 |
| 6. Механизм реализации программы | 9 |
| 7. Оценка эффективности реализации программы | 9 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Краснопольского сельсовета на 2016-2025 гг.» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. Пр-701; - Устав муниципального образования Краснопольский сельсовет |
| Дата принятия решения о разработке | Распоряжение администрации Краснопольского сельсовета от «17.08.2015 № 48 «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы "Развитие дорожно-уличной сети в Краснопольском сельсовете на 2016-2020 гг.» |
| Муниципальный заказчик -координатор | Администрация Краснопольского сельсовета |
| Муниципальный заказчик | Администрация Краснопольского сельсовета |
| Цель | - улучшение состояния дорожно-уличной сети; - снижение аварийности; - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории Краснопольского сельсовета. |
| Задачи | - объединение финансовых средств для ремонта и строительство дорог в поселении, - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; -обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Показатели результативности | - Объем работ по грейдерованию дорог и улиц села 2016 г.- 10 км, 2017 – 10 км.,2018 г. – 12 км., 2019- 12 км., 2020 г. – 12 км., 2022 г. – 14 км., 2023 г. – 14 км., 2024 г. – 14 км., 2025 – 15 км.; - Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт 2016 г.- 0 км, 2017 – 0 км., 2018 г. – 0 км., 2019- 0.2 км., 2020 г. – 0.2 км., 2022 г. – 0.2 км., 2023 г. – 0.3 км., 2024 г. – 0,3 км., 2025 – 0.5 км. |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2025 годы |
| Объемы и источники | Общий объем финансирования Программы составляет 2780,4 тыс. рублей, из них, 2016 г. – 10,0 тыс. рублей, 2017 г. – 10,0 тыс. рублей, 2018 г. – 332,5 тыс. рублей, 2019 г. – 335,7 тыс. рублей, 2020 г. – 338,9 тыс. рублей, 2021 г.- 342,2 тыс. рублей, 2022 г. – 345,5 тыс. рублей, 2023 г. –351,8 тыс. рублей, 2024 г.- 355,2 тыс. рублей, 2025 г. – 358,6 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета поселения 2780,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10 тыс. рублей, 2017 г. – 10 тыс. рублей, 2018 г. – 332,5 тыс. рублей, 2019 г.- 335,7 тыс. рублей, 2020 г. –338,9 тыс. рублей, 2021 г. – 342,2 тыс. рублей, 2022 г.- 345,5 тыс. рублей, 2023 г. – 351,8 тыс. рублей, 2024 г. –355,2 тыс. рублей, 2025 г. – 358,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - улучшение технико-экономических характеристик и качества дорог, - снижение аварийных ситуаций на дорогах села |

- Общая характеристика

Уровень благоустройства села остаётся низким. Дороги протяженностью 12.5 км, из которых 4.7 км асфальтобетонным покрытием, 2.7 км гравийные, 5.1 км грунтовые не соответствует требованиям по эксплуатации дорог.

Особенно удручающую картину представляют в  с. Краснополье улицы Трудовая, Колхозная; в д. Смирновка -  ул. Алтайская, ул.Верхняя, ул.Новая, переулки.

Основными недостатками транспортной инфраструктуры и обустройства улиц села являются:

- отставание развития  транспортной инфраструктуры от роста уровня автомобилизации;

- движение грузового транспорта в жилой зоне.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части села.

Основной причиной невыполнения ремонтных работ является недостаточный объём собственных средств и средств, выделяемых из бюджета района на строительство и капитальный ремонт дорог. Отсутствие техники или ее большой износ не позволяет содержать в надлежащем состоянии транспортную инфраструктуру.

- Цели и задачи программы

Цели:

- улучшение состояния дорожно-уличной сети;

- снижение аварийности;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории Краснопольского сельсовета.

Наряду с развитием транспортной инфраструктуры поселения большое значение имеет стратегия развития дорожно-транспортной сети, которая заключается в повышении качества (комфортности) предоставляемых транспортных услуг посредством организации маршрутов движения по дорогам с усовершенствованным покрытием и дорогам, соответствующим нормативному уровню безопасности движения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, а именно:

- объединение финансовых средств для ремонта и строительство дорог в поселении,

- повышение надежности системы транспортной инфраструктуры;

-обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения

- поддержание автомобильных дорог общего пользования поселения на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- приобретение необходимой техники для содержания дорог в надлежащем состоянии;

- модернизация, ремонт, реконструкция объектов благоустройства дорожного хозяйства.

Реализация программы позволит привести транспортную инфраструктуру в соответствие СНиП 2.07.01-89 <*> ("Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и ГОСТу Р 50597-93 ("Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения").

Мероприятия, предусмотренные программой направлены на решение вышеуказанных задач.

3.Перечень программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Грейдерование дорог и улиц села | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 150,5 | 153,7 | 246,9 | 250,2 | 283,5 | 286,8 | 290,2 | 293,6 |
| 3 | Разработка ПСД на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 10 | 10 | 332,5 | 335,7 | 338,9 | 342,2 | 345,5 | 351,8 | 355,2 | 358,6 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  2780,4  тыс. рублей, из них, 2016 г. – 10,0 тыс. рублей,

2017 г. – 10,0 тыс. рублей,

2018 г. – 332,5 тыс. рублей,

2019 г. – 335,7 тыс. рублей,

2020 г. – 338,9 тыс. рублей,

2021 г.- 342,2 тыс. рублей,

2022 г. – 345,5 тыс. рублей,

2023 г. –351,8 тыс. рублей,

2024 г.- 355,2 тыс. рублей,

2025 г. – 358,6 тыс. рублей,

в том числе:

- за счет средств бюджета поселения 2780,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 10 тыс. рублей,

2017 г. – 10 тыс. рублей,

2018 г. – 332,5 тыс. рублей,

2019 г.- 335,7 тыс. рублей,

2020 г. –338,9 тыс. рублей,

2021 г. – 342,2 тыс. рублей,

2022 г.- 345,5 тыс. рублей,

2023 г. – 351,8 тыс. рублей,

2024 г. –355,2 тыс. рублей,

2025 г. – 358,6 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Краснопольского сельсовета, в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности по выполнению намеченных мероприятий.

Исполнитель Программы ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования, осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Одним из основных элементов управления Программой является перечень мероприятий по ее реализации.

Контроль реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Краснопольского сельсовета и Совет депутатов Краснопольского сельсовета в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным, республиканским законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании местного бюджета с предоставлением смет на ремонт дорог

6. Оценка эффективности

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим индикативным показателям:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ по грейдерованию дорог и улиц села | км | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 15 |
| Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.5 |