

Российская Федерация

Администрация Краснопольского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 с. Краснополье № 32

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Краснопольского сельсовета на 2023 – 2027 годы»

В целях комплексного развития территории муниципального образования Краснопольский сельсовет, создания удобной и привлекательной среды села, повышения эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Краснопольский сельсовет, администрация Краснопольского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Краснопольского сельсовета на 2023 – 2027 годы» (приложение).

2. Установить, что в ходе реализации программы «Благоустройство территории Краснопольского сельсовета на 2023 – 2027 годы», мероприятия, объемы и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении изменений в бюджет соответствующих изменений.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает силу с 01.01.2023 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Краснопольского сельсовета З.М. Кузнецова

Приложение

к постановлению администрации

Краснопольского сельсовета от

29.09.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

**КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НА 2023-2027 ГОДЫ»**

с. Краснополье

2022 г.

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Паспорт | 3-4 |
| 2. Характеристика проблемы | 5 |
| 3.Цели и задачи программы | 5 |
| 4. Перечень программных мероприятий | 6 |
| 5. Обоснование ресурсного обеспечения | 6 |
| 6. Механизм реализации программы | 6-7 |
| 7. Оценка эффективности реализации программы | 7 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснопольского сельсовета на 2023 – 2027 годы» (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение главы Краснопольского сельсовета от 05.08.2022 № 26 «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы Благоустройство территории Краснопольского сельсовета на 2023-2027 годы». |
| Муниципальный заказчик - координатор | Администрация Краснопольского сельсовета, |
| Муниципальный заказчик | Администрация Краснопольского сельсовета |
| Цель | -Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения:  - создание комфортных условий проживания для населения,  -обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства  -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;  -улучшение внешнего вида поселения, санитарного состояния; |
| Задачи | -содержание памятников на территории сельского поселения;  -организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данным направлениям. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | 1) увеличение площади цветочного оформления: 2023 год-5%, 2024 год-10%, 2025 год-15%, 2026 год-20%, 2027 год-25%.  2) привлечения населения, предприятий и организаций, расположенных на территории поселения к работам по благоустройству: 2023 год-30%, 2024 год-35%, 2025 год-40%, 2026 год-45%, 2027 год-50%.  3) уровень благоустроенности Краснопольского сельсовета: 2023 год-15%, 2024 год-15%, 2025 год-15%, 2026 год-18%, 2027 год-18%.  4) улучшение экологического состояния окружающей природной среды: 2023 год-5%, 2024 год-10%, 2025 год-15%, 2026 год-20%, 2027 год-25%. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования | - Общий объем финансирования Программы составляет 5 625 тыс. рублей, из них:  2023 г. – 1 125 тыс. рублей,  2024 г.– 1 125 тыс. рублей,  2025 г. – 1 125 тыс. рублей,  2026 г.- 1 125 тыс. рублей,  2027 г. – 1 125 тыс. рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | - Повышение уровня благоустройства территории Краснопольского сельсовета;  - Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;  - Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

**1. Характеристика проблемы**

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В настоящее время население Краснопольского сельсовета составляет 875 человек.

На территории поселения находится 11объектов благоустройства, из них: детские и игровые площадки –2; хоккейная коробка-1; 2 - сельских дома культуры; места захоронения –4, памятник войнам ВОВ-2.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

1. **Цель и задачи Программы**

Целью Программы является:

-Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения:

- создание комфортных условий проживания для населения,

-обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства

-улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

-улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

-содержание памятников на территории сельского поселения;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение эффективности использования бюджетного финансирования по данным направлениям.

Срок реализации Программы: 2023 – 2027 годы.

1. **Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, (тыс. рублей) | | | | |
| в том числе по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Содержание мест захоронения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Скашивание травы на территории поселения в весенне-летний период | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Оплата услуг по поставке электроэнергии для уличного освещения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Содержание, ремонт, замена осветительных приборов и оборудования уличного освещения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Благоустройство территории | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 6 | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения на территории населенных пунктов сельского поселения | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения  (сезонное содержание дорог) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023–2027 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Краснопольского сельсовета.

- Общий объем финансирования Программы составляет 5 625 тыс. рублей, из них:

2023 г. – 1 125 тыс. рублей,

2024 г. – 1 125 тыс. рублей,

2025 г. – 1 125 тыс. рублей,

2026 г.- 1 125 тыс. рублей,

2027 г. – 1 125 тыс. рублей.

.

**5. Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Краснопольского сельсовета, в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности по выполнению намеченных мероприятий.

Исполнитель Программы ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования, осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Одним из основных элементов управления Программой является перечень мероприятий по ее реализации.

Контроль реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Краснопольского сельсовета и Совет депутатов Краснопольского сельсовета в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным, республиканским законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

1. **Оценка эффективности**

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Краснопольского сельсовета;

- определение перспективы улучшения благоустройства с. Краснополье, д. Смирновка;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | увеличение площади цветочного оформления; | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | привлечения населения, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения к работам по благоустройству | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3 | уровень благоустроенности Краснопольского сельсовета | % | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 4 | улучшение экологического состояния окружающей природной среды | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |